**2011 – 2016**

Od 29 listopada 2011 r. do 31 marca 2017 r. gmina Krzeszowice uczestniczyła w realizacji projektu pn. „**Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego**”.

Projekt ten był efektem ramowej umowy zawartej pomiędzy rządem RP a Szwajcarską Radą Federacyjną o wdrażaniu Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy (S-PPW) w celu poprawy środowiska naturalnego Małopolski oraz zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Realizacja Projektu na terenie gminy Krzeszowice finansowana była w 85% ze środków   
S-PPW i 15% z budżetu Gminy.

W okresie trwania Projektu, od 2013 r. do 2016 r.  na terenie gminy Krzeszowice, dokonano demontażu **242** pokryć dachowych zawierających azbest w łącznej ilości **735,7 ton** oraz odebrano **947,3** ton tzw. „gruzu azbestowego” z **345** nieruchomości.

Daje to łączną ilość **587 beneficjentów** ostatecznych, którym udało się skorzystać z pomocy przewidzianej w Projekcie. Rok 2016 dla Projektu był nadzwyczaj efektywny. Za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej, wykonano 112 demontaży azbestowych poszyć dachowych, o całkowitej masie 373,4 ton oraz odebrano odpady azbestowe zalegające na 221 posesjach w ilości 620,9 ton. Dokonano zakupu i przekazania 350 m² blachodachówki dla właścicieli 2 nieruchomości na terenie gminy Krzeszowice, w ramach pomocy dla najuboższych.

Dodatkowo, z uwagi na duże potrzeby usunięcia odpadów zawierających azbest zalegających na posesjach mieszkańców gminy Krzeszowice, Burmistrz w roku 2014 i 2015, ze środków własnych gminy Krzeszowice, zrealizował zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, z terenu gminy Krzeszowice”. W ramach tego przedsięwzięcia dokonano usunięcia 638,3 ton odpadów azbestowych z 236 posesji.